PARTE 2: NARRATIVA

CONTEXTO
A cidade de São Paulo, desde a década de 50, vem passando por um processo de proliferação de periferias, com o valor dos imóveis subindo, mesmo os de condições mais precárias. Nas décadas de 60 e 70, em vários locais da cidade de São Paulo houve continuidade na ocupação irregular, aumento da especulação imobiliária e aumento da desigualdade das camadas mais pobres da cidade. 
Estas famílias passaram a ter maior dificuldade para comprar terrenos e casas mesmo nos bairros mais afastados do centro de São Paulo, aumentaram as construções de casas divididas em pequenos lotes, sem saneamento básico, higiene e condição de salubridade.
Essa situação trouxe consigo no mesmo período, muitos movimentos sociais por moradia e novas alternativas de participação, de ações coletivas, lutas contra a exclusão social e dos espaços. Esses movimentos organizados com muita dificuldade começam, através das lutas a apresentar alternativas de moradia seja de projetos para construção, seja de legislação por meio de iniciativa popular, constante na Constituição de 1988.
As organizações preocupadas com o problema que se avoluma desde a expansão das cidades e várias lideranças políticas despertadas para estas questões, viram na organização popular algumas saídas, a exemplo dos mutirões auto gestionários em parceria com Assessorias técnicas.
As propostas feitas pelos movimentos de moradia se esbarraram em uma orientação que o Governo Federal fez em 1988 de não repassar recursos para as associações, mas sim para as construtoras. Esta medida motivou a criação da União dos Movimentos de Moradia (UMM) estância coordenadora que agrega movimentos de luta por moradia oriunda de todas as regiões da cidade.
Os movimentos parceiros da UMM passam a reivindicar em suas lutas que as entidades organizadas sejam gestoras de todas as etapas dos projetos Habitacionais de Interesse Social, além de: Compra de terras; financiamentos em conformidade com a renda; escolha e compra de materiais para a construção; e contratação de equipe técnica. 
 Após muitas lutas das entidades e dos profissionais parceiros do movimento, em 2004 , o Governo Federal cria o programa Crédito Solidário que permite aos movimentos gerirem todas as etapas do Projeto de Habitação de Interesse Social. O valor disponível pelo Programa para construção de cada unidade é de 30 mil reais e para o trabalho social 14 mil reais.
O Programa Crédito Solidário tem como objetivo o financiamento habitacional a famílias de baixa renda organizadas em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil organizada.
Nesse contexto está inserida a Associação dos Trabalhadores do Conjunto Residencial Vale que é filiada a UMM.
A entidade engloba os coordenadores executivos, financeiro, secretário. O grupo é eleito em plenária bianual com todos os 43 coordenadores dos grupos de base. Como sociedade civil, atuou na criação do Programa Crédito Solidário e na sua formatação, e com o papel de agente promotor formou o grupo deste projeto, com as características e condições de enquadramento. 
Os coordenadores da entidade, eleitos pelos associados, são responsáveis pelo empreendimento, participam, organizam e orientam o grupo de cooperados, antes, durante e após a construção.

Participantes do Programa Crédito Solidário:

GESTOR DAS APLICAÇÕES: Ministério das Cidades 
AGENTE OPERADOR E FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal 
AGENTES ORGANIZADORES: Cooperativas, Associações ou Entidades da Sociedade Civil.
AGENTE FOMENTADOR: Poder Público – governos estaduais, municipais e do Distrito Federal
BENEFICIÁRIO/TOMADOR: Famílias contratantes das operações de financiamento. 
Atende os critérios do Programa as famílias organizadas de forma associativa com renda bruta mensal de até R$ 1.125,00. Pessoas acima de 60 anos, na cota de 3% até 5% do número total de unidades e famílias que não possuam imóveis.
 Por meio da vontade política e da participação nos processos auto gestionários é possível a integração, a viabilidade de construção de convivência em comunidade que contribui na apropriação da cidadania por parte dos beneficiários.

• Associação dos Trabalhadores do Conjunto Residencial Vale das Flores

Em 1997 foi formada a entidade para compra do terreno e posteriormente obter recurso do Estado para construção do empreendimento. A entidade conseguiu comprar o terreno com recursos próprios e com isso, deu inicio a solicitações de recursos nos órgãos públicos.
Por diversas objeções do órgão publico, não foi possível viabilizar a construção. Posteriormente a mesma tentativa foi feita pela entidade com a COHAB e também sem sucesso.
 Após algumas tentativas, em 2005 a entidade organizou 63 famílias com o objetivo de viabilizar o empreendimento Residencial Vale das Flores com recursos do programa Crédito Solidário cujo agente financeiro é a Caixa Econômica Federal. 
 A assessoria técnica contratada para elaboração de projetos e acompanhamento de obra foi a Ambiente Arquitetura, cabendo ressaltar que esta também participa desde o inicio da viabilização deste projeto, também negociações realizadas com poder publico, agente financeiro.
Por fim, a entidade considera também como ponto dificultador o baixo recurso para viabilizar o empreendimento e o trabalho social. 
• Projeto Residencial Vale das Flores.

Em 2008, com o projeto aprovado e o terreno comprado anteriormente pelas famílias com recursos próprios, foi assinado contrato para construção das casas. A área do terreno é de 8.100m².
 O condomínio é fechado e contem de 63 unidades habitacionais, sendo 62 assobradadas e uma térrea, adaptada para portadores de necessidades especiais, todas com vagas para automóveis.
O conjunto possui ainda, guarita, Centro Comunitário com 100 m² e áreas de lazer descobertas.
Cada casa possui: sala, dois dormitórios, sendo um deles com varanda, cozinha, área de serviço, dois banheiros e vaga para um automóvel com área construída de 63 m².
Durante atividade de assembleia, com a possibilidade de participação nas decisões, às famílias escolheram o nome do empreendimento Residencial Vale das Flores.
Para contribuir na formação das famílias, a entidade optou por contratar um técnico social que não era da assessoria que executou a obra.
Todos os trabalhos realizados focam a uma mesma direção que é a administração direta do empreendimento com a possibilidade de estimular a participação popular, contribuindo com os direitos do cidadão.

• Famílias Beneficiárias

A origem das famílias de associados desta Entidade são oriundas de diversos bairros da região, e que aguardavam uma oportunidade para obtenção de suas moradias. Estas pessoas participam de atividades do Movimento e conhecem os procedimentos para a participação nessa modalidade de Programa.

EXPERIÊNCIA

• Atividades realizadas:

As atividades desenvolvidas no projeto envolvem ações do movimento, como por exemplos atos políticos, assembleias e reuniões.
Ocorreram as atividades com acompanhamento técnico urbanístico e social.
Para a realização das atividades os moradores foram eleitos e divididos em comissões para gestão do empreendimento. As principais comissões do projeto eram CAO (Comissão de acompanhamento de obra) e CRE (Comissão de Representantes do Empreendimento).
As principais atividades de formação realizadas foram:
• Apresentação dos papeis 
• Elaboração do Regulamento de Obra
• Palestra sobre autogestão, meio ambiente, regras condominiais, espaços de participação popular, saúde, educação, lazer, conceitos de uso publico e privado.
• Capacitação das comissões para gestão do empreendimento.
• Visitas a outros empreendimentos, no bairro e na cidade.
• Avaliações e monitoramentos dos trabalhos realizados com os atores do processo

• Resultados alcançados e os efeitos permitidos por estes:

Os principais resultados referem-se a maior participação e envolvimento das famílias na autogestão da obra. A participação das famílias nas decisões acerca do projeto arquitetônico, dentro das possibilidades legais. Participação das atividades realizadas pelos técnicos e pelo movimento.
 Desafios enfrentados na experiência:
Os principais desafios enfrentados foram:

• Recursos: Baixo recurso para a construção de Unidades Habitacionais e para o trabalho social.
• Tempo de espera: O maior desafio foi o longo tempo para viabilidade do empreendimento e consequente desarticulação entre os atores participantes. Como fator predominante, indicamos a burocracia nos processos avaliações dos projetos e na liberação dos recursos.
• Técnicos: Com o tempo de obra estendido especialmente pelo baixo valor financiado, o longo tempo de análise para liberação de recursos de etapas executadas e consequente impacto para o déficit na obra. Para a assessoria um enorme desafio de sobrevivência técnica e sustentável, considerando que a verba para pagamento dos técnicos foi baixa, o principal desafio da assessoria foi manter os técnicos trabalhando no projeto.

• Concepção, estratégia e metodologia utilizadas, enfatizando a participação dos moradores.

As metodologias utilizadas consideraram a participação das famílias desde seu planejamento, sendo alteradas conforme surge a necessidade. Os técnicos urbanísticos da assessoria como metodologia orientaram as famílias para formação de comissões para que estas pudessem ser capacitadas a fim de contribuir na gestão da obra. Também fomentou a elaboração do regulamento de obra, respeitando as regras do programa e da entidade.
A partir da formação dessas comissões, estas contribuíram na gestão ao mesmo tempo em que adquiriram aprendizado que permite a reprodução deste na convivência com o grupo.
Por fim, considera-se que ao viabilizar a moradia dessas famílias, estimulou-se a compreensão da participação dessas famílias nas etapas do projeto e na luta da entidade.

• Aspectos inovadores da proposta:

Um dos aspectos inovadores foi à compra do terreno pela própria entidade viabilizando empreendimento horizontal, que era a aspiração das 63 famílias participantes.
Apesar das dificuldades encontradas, indicamos como fator inovador a persistência das famílias e entidade para conseguir a compra do terreno. Tal compra ocorreu considerando que no período inicial (1997) havia uma negativa de oferta para terras disponíveis.

• A participação dos moradores:

Nas decisões referentes ao projeto, nas contratações de serviços, na escolha de materiais, na administração do recurso, ou seja, em toda a gestão da obra. Além de participação nas atividades do trabalho social, tais como cursos de capacitação, oficinas entre outras.
Também houve participação nos cursos de formação, atos políticos, assembleias, reuniões, eleições de conselhos municipais, estaduais e nacionais, conferencias e seminários.

• Relação da proposta:
 
 a) com o manejo do meio ambiente:

Para o manejo do meio ambiente, foram abordados temas por meio de palestras educativas, oficinas, vivências e orientações de profissionais especializados.
 As ações possibilitaram a compreensão da população no uso e manutenção do conjunto de forma sustentável. As palestras abordaram temáticas relacionadas à:
• Coleta de lixo e Tratamento de resíduos sólidos 
• Utilização adequada para economia de energia elétrica e água
• Paisagismo e manutenção das áreas verdes

b) com a igualdade de gênero.

Nas atividades do Residencial Vale das Flores há equilíbrio em quantidade no que tange a homens e mulheres, porém cabe salientar que a predominância das mulheres na coordenação das atividades.
As atividades realizadas na questão de gênero trataram de abordar a temática “igualdade de gênero” com todos os participantes e se deram por meio de palestras educativas e vivência na obra.

• Sustentabilidade no tempo:

No que tange a sustentabilidade no tempo, foi positivo por ter alcançado o objetivo ao que se prestou e por manter as famílias participando do processo desde o inicio até adquirirem a sua moradia.
Ressalta-se que manter as famílias no processo, apesar desse longo tempo, está ligado com o envolvimento no movimento e com as formações recebidas pelos mesmos tanto da parte técnica como da entidade.

a. Um resumo das contribuições da experiência para as políticas públicas, assim como das lições aprendidas:
Na cidade de São Paulo, a entidade, foi a primeira a trabalhar com o Programa Credito Solidário, em autogestão de empreendimento horizontal. Considerando que a entidade não tinha experiência nesse tipo de gestão houve a necessidade de se capacitar e administrar a obra superando as dificuldades por meio de orientação técnica e estratégias elaboradas em conjunto.
A experiência permitiu a todos os participantes do projeto, identificarem os principais problemas na aplicação do Programa Credito Solidário e como continuidade no movimento indicaram aos órgãos públicos as dificuldades e participaram diretamente, junto com técnicos e outras entidades, na construção do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades e, dessa forma, contribuíram para a efetivação e melhoria de políticas públicas